**22.07.2024г. №43**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТАРМИНСКОГО МО № 49 А ОТ 13.11.2014 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015 – 2019 ГОДЫ**

**ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

В целях повышения уровня жизни населения, снижения энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст. 46 Устава Тарминского муниципального образования,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в Муниципальную Программу «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015 – 2019 годы Тарминского муниципального образования», изложив приложение №1 к настоящему постановлению в новой редакции.

2. Продлить срок действия программы на 2023-2026 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тарминского

муниципального образования

М.Т.Коротюк

##  Приложение 1

## к постановлению Главы

## Тарминского сельского поселения

## от 22.07.2024г. №43

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

**НА 2015 - 2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

п. Тарма, 2024 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2023 годы»; |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация Тарминского муниципального образования  |
| Участники Программы  | МУП «Ресурс», население Тарминского муниципального образования |
| Цель Программы  |  Повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.  |
| Задачи Программы  | 1. Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.2. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.3. Обеспечение комплексного благоустройства. |
| Сроки реализации Программы  | 2015-2026 годы |
| Целевые показатели Программы | 1. Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО;- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов).3. Показатели степени благоустройства населённых пунктов.  |
| Подпрограммы муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»  | 1. Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (приложение № 2 к Программе);3. Благоустройство (приложение № 3 к Программе). |
| Ресурсное обеспечение Программы | Годы | Всего, тыс.руб | В том числе: |
| Фед. бюджет  | Обл. бюджет | Местный бюджет | Другие |
| 2023г. | 2340,4 | 0 | 400,0 | 1940,4 | 0 |
| 2024г. | 246,8 | 0 | 0 | 246,8 | 0 |
| 2025г. | 2718,9 | 0 | 2534,0 | 184,9 | 0 |
| 2026г. | 722,7 | 0 | 400,4 | 322,3 | 0 |
| Всего: | 6028,8 |  | 3334,4 | 2694,4 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы  | 1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2024 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
3. Достижение к началу 2025 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2017 году.

4. Повышение показателей благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2025 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 20%. |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с системой плановых мероприятий, входящих в состав трёх подпрограмм муниципальной программы. Выполнение мероприятий требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства. Программа утверждается постановлением главы муниципального образования |
| Контроль за исполнением Программы | Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Тарминского муниципального образования. |

**Раздел 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Численность населения Тарминского муниципального образования составляет 1102 человека. На территории МО функционирует 4 объекта бюджетной сферы. Жилищный фонд муниципального образования неблагоустроенный. На территории поселения функционирует 1 муниципальная котельная, 3 водозаборных скважины, 1,1км тепловых сетей.

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по энергосбережению, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций. Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству территории муниципального образования.

На сегодняшний день сфера коммунального обеспечения требует особого внимания в связи с высокой стоимостью энергоресурсов и сверхнормативным износом инженерного оборудования. Это касается как внешних коммуникаций, так и внутренних систем отопления и водоснабжения зданий. Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения необходимо предусмотреть мероприятия по ремонту и восстановлению инженерных систем, модернизации котельных, замене ветхих сетей, которые требуют финансовой поддержки из бюджета всех уровней.

Для снижения затрат на энергоресурсы необходимо предусмотреть мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части организации учёта расходования энергоресурсов, контроля за эффективностью их использования и обеспечения снижения расхода.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ**

 Целью Программы является повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач:

1) Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.

2) Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.

3) Обеспечение комплексного благоустройства.

Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью Программы:

- подпрограмма: «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к Программе);

- подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к Программе);

- подпрограмма: «Благоустройство» (приложение № 3 к Программе).

Достижение выполнения цели Программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1) Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:

- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО.

- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);

2) Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов);

3) Показатели степени благоустройства населённых пунктов (по видам объектов благоустройства).

Сведения о составе и значениях целевых Программы представлены в приложении № 4 к Программе.

Срок реализации Программы: 2015 – 2026 годы.

**Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования мероприятий Программы. Финансовый риск может быть ограничен путём определения наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования и ежегодного уточнения объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тарминского МО.

2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты Программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.

3) Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

**Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение реализации Программы с распределением объемов финансирования Программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении № 5  к настоящей Программе.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Тарминского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Тарминского сельского поселения.

**Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы позволит:

- ежегодно получать на котельную муниципального образования акт готовности к отопительному сезону, являющимся свидетельством выполнения всех основных условий готовности теплоисточников;

- обеспечить к началу 2025 года снижение доли ветхих инженерных сетей на 50%;

- достигнуть к началу 2025 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году;

- повысить показатели благоустройства населённого пункта муниципального образования к началу 2025 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 20%.

**Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа реализуется в соответствии с плановыми мероприятиями, входящими в состав подпрограмм муниципальной программы.

Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и другие источники. Под другими источниками подразумеваются внебюджетные средства, включающие в себя преимущественно средства предприятий коммунального комплекса, а также средства бюджетных и прочих организаций и средства населения.

Программа утверждается постановлением главы Тарминского муниципального образования. Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2025 годы |
| Наименование подпрограммы  | Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского муниципального образования |
| Участники подпрограммы  | МУП «РКС», население Тарминского муниципального образования |
| Цель подпрограммы  | Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы  | Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы  | Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения, в том числе:- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных;- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам: |
| Фед. бюджет  | Обл. бюджет | Местный бюджет | Другие |
| 2023 г. | 1230,6 | 0 | 0 | 1230,6 | 0 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого: | 1230,0 | 0 | 0 | 1230,6 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы  | 1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2025 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
 |
| Механизм реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры Тарминского МО является неэффективной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде затратно как для потребителей коммунальных услуг, так и для организаций коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации систем тепло-водоснабжения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ (тепловые сети – 100%, котельные – 70%), что говорит о несоответствии фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. На объектах коммунального назначения установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, в котельных отсутствует химическая подготовка воды. Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкая степень устойчивости объектов жизнеобеспечения. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери тепловой энергии достигают 50%, так как теплотрасса на поверхности. Утечки и неучтенный расход поданной в сеть холодной воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 20 % от поданной в сеть воды.

В связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование себестоимость коммунальных услуг ежегодно возрастает, опережая прогнозируемые темпы инфляции.

При формировании тарифов на коммунальные услуги рентабельность не учитывается, а затраты на материалы и ремонтные работы закладываются в символическом объеме, не покрывающем даже минимальные потребности предприятий. В связи с этим возможности привлечения средств предприятия коммунального комплекса для реализации мероприятий по подготовке к зиме и модернизации ограничены. Поэтому в ближайшие несколько лет существует необходимость привлечения целевых бюджетных средств для финансирования мероприятий по подготовке к зиме и модернизации, реализация которых позволит повысить надёжность и эффективность работы объектов коммунального назначения, снизить непроизводительные расходы предприятий коммунального комплекса.

В муниципальном образовании существует необходимость модернизации котельной.

Остро стоит вопрос замены изношенных инженерных сетей, которые могут стать источником серьёзной аварийной ситуации.

Большое социальное значение имеют мероприятия по развитию системы водоснабжения, которые включают в себя бурение новых водозаборных скважин, строительство (либо восстановление) водонапорных башен и прокладку глубинных магистральных водопроводных сетей. Обеспеченность центральным водоснабжением на сегодняшний день является необходимым условием функционирования объектов социальной сферы и важнейшим условием комфортности проживания населения.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является - развитие, восстановление и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по повышению устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями состояния муниципальных объектов коммунального назначения:

- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных муниципального образования;

- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2026 годы.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

5. Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении №2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.

Система мероприятий подпрограммы включает в себя:

- мероприятия по ремонту и подготовке к зиме объектов коммунального комплекса, необходимые для повышения надёжности и устойчивости объектов жизнеобеспечения;

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения, позволяющие повысить производительность и эффективность работы объектов, снизить затраты на предоставление коммунальных услуг, повысить уровень жизни населения.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:

1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).

2. Обеспечение к началу 2026 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.

Приложение №1

к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |
| 1 | Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО** (КГ/К\*100%) | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2. | Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС) | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС) | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| **Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей** (ПВТС/ПТС\*100%) | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 3. | Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС) | км | - | - | - | - | - | - | - |
| **Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей** (ПВВС/ПВС\*100%) | **%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4. | Общая протяжённость канализационных сетей в муниципальном образовании (ПКС) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённости ветхих канализационных сетей (ПВКС) | км |  - | - | - | - | - | - | - |
| **Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей** (ПВКС/ПКС\*100%) | **%** | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2

к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы

 «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансиро-вания всего, тыс.руб. | **в том числе по годам:** |
|  | **2023г.** | **2024г.** | **2025г** | **2026г.** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Задача: Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры** |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры** | Администрация Тарминского МО | **Всего:** | **1230,6** |  | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **1230,6** | 0 |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **1230,6** | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| **Другие источники** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Тарминского МО | Всего: | **1230,6** | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **1230,6** | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | **0** | 0 |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | **Всего:** | **1230,6** | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** | **0** | 0 |  |  | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 |  | 0 |
| **Местный бюджет** | **1230,6** | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| **Другие источники** | **0** | 0 |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-19 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2025 годы |
| Наименование подпрограммы  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  Администрация Тарминского муниципального образования |
| Участники подпрограммы  | МУП «РКС», население Тарминского муниципального образования  |
| Цель подпрограммы  | Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы  | 1. Показатели оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам: |
| Фед. бюджет  | Обл. бюджет | Местный бюджет | Другие |
| 2021г. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2022г. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2023г. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2024г. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы  | 1. Достижение к началу 2027 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
2. Оснащение объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов.
 |
| Механизм реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Подпрограмма предусматривает проведение конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации энергосберегающей политики в Тарминском муниципальном образовании, в том числе проведение энергетических обследований муниципальных объектов теплоснабжения. Данные мероприятия не были проведены в более ранние сроки в связи с острым дефицитом бюджета поселения и отсутствием необходимых финансовых средств.

Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение работ по утеплению зданий муниципальной собственности с целью снижения потерь тепловой энергии, обеспечение контроля за объемами расходования энергоресурсов и проведение мероприятий по снижению расходов энергоресурсов и воды.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является - развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задач по снижению энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться:

- целевыми показателями динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);

Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2026 годы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2026 годы.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы финансирования муниципальной подпрограммы показаны с распределением по источникам финансирования, годам и мероприятиям.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:

- к началу 2025 года снижение расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |  |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  |  |  |
| 1 | Расход электрической энергии в муниципальном образовании (РЭn) | тыс.кВт.ч | **374,6** | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 318,4 | 318,4 |
| **Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом** (РЭб - РЭn) | тыс.кВт.ч | х | -11,2 | -11,2 | -11,2 | -11,2 | -11,0 | -11,0 |
| 2 | Расход тепловой энергии в муниципальном образовании (РТn) | Гкал | **1411,** | 1199,7  | 1199,7  | 1199,7  | 1199,7  | 1199,7 | 1199,7 |
| **Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом** (РТб - РТn) | Гкал | х | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 |
| 3 | Расход воды в муниципальном образовании (РВn) | м3 | **13543** | 11511 | 11511 | 11511 | 11511 | 11511 | 11511 |
| **Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом** (РВб - РВn) | м3 | х | -405,66 | -405,66 | -405,66 | -405,66 | 405,66 | 405,66 |
| 4. | Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУЭб) | ед. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимое количество приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (НПУЭб) | ед. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии** (ФПУЭб / НПУЭб\*100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| №  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2014 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 | 2026 |
| 5. | Количество фактически установленных приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУТб) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимое количество приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (НПУТб) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии** (ФПУТб / НПУТб\*100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Фактическое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (ФПУВб) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (НПУВб) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды** (ФПУВб / НПУВб\*100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии в жилых домах (ФПУЭж) | ед. | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимое количество приборов учёта электрической энергии в жилых домах (НПУЭж) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии** (ФПУЭж / НПУЭж\*100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество фактически установленных приборов учёта воды в жилых домах (ФПУВж) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимое количество приборов учёта воды в жилых домах (НПУВж) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды** (ФПУВж / НПУВж\*100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: \* Процент снижения обозначен значением со знаком «минус», процент увеличения – значением с положительным знаком.

Приложение №2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» муниципальной программы

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |  |  |
| № п/п | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнители и участники** | **Источники финансирования** | Объем финансиро вания всего, тыс.руб. | в том числе по годам: |
| **2021****г.** | **2022****г.** | **2023****г.** | **2024****г.** | **2025****Г.** | **2026г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Задача: Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1.1: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании** | Администрация Тарминского МО, МУП «РКС»  | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Информирование населения и организаций о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  | Администрация Тарминского МО |  Без финансирования | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Проведение энергетических обследований на объектах коммунального назначения, разработка и утверждение нормативов потерь, нормативов расхода и запаса топлива для энергоснабжающих организаций | МУП «РКС» | Всего: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме:** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0 | 0 |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2019 годы ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы |
| Наименование подпрограммы  | Подпрограмма «Благоустройство» (далее подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского муниципального образования |
| Участники подпрограммы  | Организации Тарминского муниципального образования, население Тарминского муниципального образования |
| Цель подпрограммы  | Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования  |
| Задачи подпрограммы  | Повышение уровня жизни населения Тарминского МО |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы  | 1.Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения; 2. Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству; 3 Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог; 4 Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам: |
| Фед. бюджет  | Обл. бюджет | Местный бюджет | Другие |
| 2023г. | 1109,8 | 0,0 | 400,0 | 709,8 | 0,0 |
| 2024г. | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 246,8 | 0,0 |
| 2025г | 2718,9 | 0 | 2534,0 | 184,9 | 0,0 |
| 2026г. | 565,9 | 0 | 400,4 | 165,5 | 0,0 |
| Итого: | 4641,4 | 0,0 | 3334,4 | 1307,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы  | Реализация подпрограммы позволит к началу 2025 года обеспечить:1. Увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 20%; 2. Количество детских игровых площадок - **1** ед.; 3 Увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 20%;4. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории Тарминского муниципального образования является одной из насущных проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.

Основная часть дорог муниципального образования требуют текущий ремонт.

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон на местах существующих пустырей, организовать устройство детских игровых площадок или отдельных малых архитектурных форм.

Ежегодно проводятся работы по содержанию объектов благоустройства, замене светильников наружного освещения, очистке территории от мусора, ремонту малых архитектурных форм, посадке цветников и газонов. Но возможности бюджета поселения по выделению денежных средств на эти цели не соответствуют реальной потребности.

Перед администрацией муниципального образования стоят задача по содержанию и развитию мест захоронения, а также по содержанию площадок для размещения отходов.

Настоящая подпрограмма необходима для решения указанных вопросов, связанных с благоустройством территории муниципального образования.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является - обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по повышению уровня жизни населения Тарминского МО.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

- процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;

- процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;

- процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;

- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей представлены в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2025 годы.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к началу 2025 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:

- увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 20%;

- увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 20%;

- количество детских игровых площадок – 2 ед.;

- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.

Приложение №1

к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Благоустройство»** |  |  |  |
| 1 | Фактическая протяжённость сетей наружного освещения (ФПНО) | км | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Необходимая (плановая) протяжённость сетей наружного освещения (ППНО) | км | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| **Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения** (ФПНО/ППНО\*100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Фактическое количество детских игровых площадок (ФКДП) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Необходимое (плановое) количество детских игровых площадок (ПКДП) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству** (ФКДП/ПКДП\*100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) в населённых пунктах муниципального образования (ПДТ) | км | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| общей протяжённости дорог в населённых пунктах муниципального образования (ПДО) | км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| **Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог в населённых пунктах** (ПДТ/ПДО\*100%) | % | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | **Наличие свидетельства о государственной****регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов**. | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да |

Приложение №2

к подпрограмме «Благоустройство»

муниципальной программы «Развитие

объектов коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"**  |
|  |  |  **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнители и участники** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования всего, тыс.руб.** | **в том числе по годам:** |  |  |
|  | **2023г.** | **2024г.** | **2025г** | **2026г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Задача: Обеспечение комплексного благоустройства территории Тарминского муниципального образования** |  |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие:Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства Тарминского МО** | **Администрация Тарминского МО**  | **Всего:** | **4641,4** |  | **1109,8** | **246,8** | **2718,9** | **565,9** |
| **Областной бюджет** | **3334,4** | **400,0** |  | **2534,0** | **400,4** |
| **Федеральный бюджет** |  | **0** |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **1307,0** | **709,8** | **246,8** | **184,9** | **165,5** |
| **Другие источники** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт, содержание, развитие и модернизация системы наружного освещения | Администрация Тарминского МО  | Всего: | **996,7** | **545,9** | **246,8** | **93,8** | **110,2** |
| Областной бюджет | **0** | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **996,7** | **545,9** | **246,8** | **93,8** | **110,2** |
| Другие источники | **0** | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Прочие мероприятия по благоустройству, включая мероприятия перечня проекта «Народные инициативы» | Администрация Тарминского МО  | Всего: | **1232,0** | 410,0 |  | 411,0 | 411,0 |
| Областной бюджет | **1232,0** | 400,0 |  | 400,4 | 400,4 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **31,2** | 10,0 |  | 10,6 | 10,6 |
| Другие источники | **0** | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Тарминского МО | Всего: | **234,7** | 153,9 | 0 | 36,1 | 44,7 |
| Областной бюджет | **0** | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **234,7** | 153,9 | 0 | 36,1 | 44,7 |
| Другие источники | **0** | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Реализация мероприятий по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Тарминского МО |  Всего: | **2178,0** | 0 | 0 | 2178,0 | 0 |
| Областной бюджет | **2133,6** |  |  | 2133,6 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **44,4** | 0 | 0 | 44,4 | 0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **4641,4** | **1109,8** |  246,8 | 2718,9 | 565,9 |
| **Областной бюджет** | **3334,4** | **400,0** |  | **2534,0** | **400,4** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **1307,0** | 709,8 | 246,8 | 184,9 | 165,5 |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  | **0** |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |  |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | **Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения** |  |  |
| 1.1 | Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Показатели динамики расхода энергетических ресурсов\* и оснащённости объёктов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании** |  |  |
| 2.1 | Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | Гкал | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 | -42,35 |
| 2.2 | Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | тыс. кВт.ч | -11,2 | -11,2 | -11,2 | -11,2 | -42,35 | -42,35 | -42,35 |
| 2.3 | Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом | м3 | - | - | - | - | -11,2 | -11,2 | -11,2 |
| 2.4 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2.5 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2.7 | Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Показатели степени благоустройства населённых пунктов муниципального образования** |  |  |
| 3.1 | Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) к общей протяжённости дорог в населённых пунктах  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание: \* Процент снижения обозначен значением со знаком «минус», процент увеличения – значением с положительным знаком.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы |
| Наименование подпрограммы  | Подпрограмма «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского муниципального образования |
| Участники подпрограммы  | МУП «Модуль», население Тарминского муниципального образования |
| Цель подпрограммы  | Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы  | Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015-2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы  | Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения, в том числе:- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных;- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам: |
| Фед. бюджет  | Обл. бюджет | Местный бюджет | Другие |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026г. | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
| Итого: | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы  | 1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2026 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 15%.
 |
| Механизм реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.  |

Приложение №1

к подпрограмме «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |  |
| 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  |
| 1 | Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | **Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО** (КГ/К\*100%) | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |  |
| 2. | Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС) | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС) | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| **Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей** (ПВТС/ПТС\*100%) | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Оценка2014г. | Значение целевых показателей |  |  |  |
| 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 3. | Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС) | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС) | км | - | - | - | - |  |  |  |
| **Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей** (ПВВС/ПВС\*100%) | **%** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| 4. | Общая протяжённость канализационных сетей в муниципальном образовании (ПКС) | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Протяжённости ветхих канализационных сетей (ПВКС) | км |  - | - | - | - |  |  |  |
| **Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей** (ПВКС/ПКС\*100%) | **%** | - | - | - | - |  |  |  |

Приложение №2

к подпрограмме «Другие мероприятия в области

коммунального хозяйства» муниципальной программы

 «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Другие мероприятия в области**

**коммунального хозяйства» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансиро-вания всего, тыс.руб. | **в том числе по годам:** |
|  | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Задача: Другие мероприятия в области коммунального хозяйства** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | Администрация Тарминского МО | **Всего:** | **156,8** |  | 0 | 0 | 156,8 |
| **Областной бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | **156,8** | 0 | 0 | 156,8 |
| **Другие источники** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Тарминского МО | Всего: | **156,8** | 0 | 0 | 156,8 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **156,8** | 0 | 0 | 156,8 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме** | **Всего:** | **156,8** | 0 | 0 | 156,8 |
| **Областной бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | **156,8** | 0 | 0 | 156,8 |
| **Другие источники** | **0** | 0 | 0 | 0 |

 Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2019 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |
| За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»  |  |
| Всего, в том числе: | 6028,8 |  | 2340,4 | 246,8 | 2718,9 | 722,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 3334,4 | 400,0 |  | 2534,0 | 400,4 |
| Местный бюджет | 2694,4 | 1940,4 | 246,8 | 184,9 | 322,3 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| Всего, в том числе: | 1230,6 |  | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1230,6 | 1230,6 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
| Всего, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |
| Всего, в том числе: | 4641,4 |  | 1109,8 | 246,8 | 2718,9 | 565,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3334,4 | 400,0 |  | 2534,0 | 400,4 |
| Местный бюджет | 1307,0 | 709,8 | 246,8 | 184,9 | 165,5 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| Всего, в том числе: | 156,8 |  | 0 | 0 | 0 | 156,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 156,8 | 0 | 0 | 0 | 156,8 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |